## Slide 1: Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi
Temel Bilgiler

## Slide 2: İçerik
Başarısızlık nedenleri,
Bugünkü Durumları ve Problemleri,
Faydaları,
Yapı taşları,
Kısıtlar,
Proje yönetim çerçevesi ve paydaşlar.

## Slide 3: Bilişim Teknolojileri Proje Yönetiminde Başarısızlık Nedenleri
  Standart hale gelmiş ve süreçleri belirlenmiş bir Proje Yönetim metodolojisinin uygulanmayışı
  Bilişimin oldukça yeni bir endüstri olması
  Global bir rekabet ortamında olması
  Kültürel farklılıklar
  Yönetim desteğinin alınamaması
  Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar

## Slide 4
  Müşteri-kullanıcı katılımda eksiklikler
  Yetersiz ve etkisiz planlama
  Üst yönetimin desteğinin eksik olması
  Risk analizi yapılmaması yada eksikliği
  Değişiklik yönetimi yapılmaması yada eksikliği
  Yetersiz yada eksik proje yönetimi / yöneticisi
Bilişim Teknolojileri Proje Yönetiminde Başarısızlık Nedenleri

## Slide 5
  Yetersiz kaynak ve yönetimi
  Eksik izleme ve değerlendirme
  Yetersiz iletişim ve yönetimi
  Kurum içinde Proje Yönetiminin bir tehdit olarak algılanması ve hiyerarşi
Bilişim Teknolojileri Proje Yönetiminde Başarısızlık Nedenleri
Notes: kullanıcı için ne istedi, Nasıl analist gördü, Sistem nasıl tasarlandı Programcı nasıl yazdı kullanıcı gerçekten ne istediğini tarif edebildi, Proje nasıl gerçekleşti

## Slide 6: Bilişim Teknolojileri Projelerinin Bugünkü Durumları ve Problemleri
  Yazılım projeleri gecikerek, bütçesini aşarak ve hataları düzeltilmeden teslim ediliyor,
  Yazılım geliştirme sırasında yapılan hatalar kullanım sırasında pahalıya mal oluyor,
  Yazılımın yaşam döngüsü boyunca biriken tüm maliyetlerin yaklaşık %67 si bakım giderleri olarak tespit edilmiştir.

## Slide 7
  Bakım evresinde yakalanan bir hatanın giderilme maliyeti, ihtiyaçların belirlenme evresindekinin yaklaşık 368 katıdır
  Çok büyük boyutta Bilişim Teknolojileri Sistemleri geliştirme sırasında yönetilememektedir
  Geliştirme sırasında iyi yönetilemeyen büyük BT projesi,
  ya tamamlanamıyor yada başarısız bir ürün ortaya çıkıyor.
Bilişim Teknolojileri Projelerinin Bugünkü Durumları ve Problemleri

## Slide 8: Bilişim Teknolojileri Projelerinin Bugünkü Durumları ve Problemleri
  Türkiye’de geliştirilen yazılımlar kaliteli, başarılı ve ucuz olmasına rağmen kuruluşların tercihi yurtdışı kökenli
  Kuruluşlar niteliğini ve yararını iyi değerlendiremedikleri yurtdışından aldıkları paket yazılımları uyarlıyorlar
  Bu tip büyük bütçeli uyarlama BT projelerinin yaklaşık %83’ü büyük zararla sonuçlanmış durumda.

## Slide 9: Bilişim Teknolojileri Projelerinin Bugünkü Durumları ve Problemleri
  Bu sonuçlarda özel kesimde iş sahibinin, kamuda üst yöneticinin BT’ den YETERİNCE anlamamasının büyük payı var.

## Slide 10: Standart Proje Yönetiminin Faydaları
Daha iyi kontrol (finans, insan kaynakları vb.)
Müşteri İlişkilerini geliştirme
Kısa geliştirme süreleri
Düşük maliyetler
Yüksek kalite ve uygunluk
Yüksek kar marjları
Verimlilik artışı
Daha iyi iç koordinasyon
Çalışanların moralinin yükselmesi

## Slide 11: Proje nedir?
“Belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür.”
Projelerin özellikleri :
  Unique – Tek
  Geçici
  Farklı alanlarda farklı kaynaklar gerektiren
  Sponsoru yada müşterisi olan
  Belirsizlik içeren

## Slide 12: Örnek BT Proje’leri
Northwest Havayollarının geliştirdiği Rezervasyon Sistemi (ResNet)
Birçok firmanın projelerle birlikte değiştirdiği donanım, yazlım ve network’ler
Yeni yazılım geliştirme yada mevcut sisteme yeni özellikler ekleme
…
“BT projeleri” donanım, yazılım ve network içeren projelerdir.”

## Slide 13: Bir projenin ana yapı taşları,
KALİTE
(Performans - Şartlar & Gerekler)
PROJE
KAPSAMI
(Teslim Edilecekler)
MALİYET
(Kaynaklar)
ZAMAN (Takvim)

## Slide 14: Proje Yönetiminin 3 kısıtı ,
Her proje 3 kısıta bağlıdır;
  Kapsam hedefleri: Proje ile gerçekleştirilmek istenen ne?
  Zaman hedefleri: Ne kadar sürecek?
  Maliyet Hedefleri: Ne kadar tutacak?
“Proje Yöneticisi’nin görevi
bu üçü arasında
dengeyi sağlamaktır.”

## Slide 15: 2001 yılında Standish Group tarafından yayınlanan Rapor Gelişme sonuçlarını – Proje Başarısını açıklıyor
Zaman aşımları %222’den %163’e gerilemiştir.
Maliyet aşımları %189’dan %145’e gerilemiştir.
İstenen özellik ve fonksiyonlar %61’den %67’ye çıkmıştır.
BT projesi %16 yerine %28 başarı ile sonuçlanmıştır.

## Slide 16: Neden Gelişme Oldu?
“Projelerin başarıya ulaşmasındaki faktörler çok değişken.
Öncelikle proje maliyetleri yarı yarıya azaldı.
Eğitimli proje yöneticileri ve süreçlerin daha iyi yönetilmesi ile izleme ve kontrol en iyi şekilde gerçekleştirildi.“
*The Standish Group, "CHAOS 2001: A Recipe for Success" (2001)

## Slide 17: Proje Yönetimi Nedir?
“Proje taraflarının, projeden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır.”
*The Project Management Institute (PMI) Proje Yönetimi konusundaki uluslararası bir organizasyondur. (www.pmi.org)
Project management is “the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet project requirements” (PMI*, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p. 6)

## Slide 18: Proje Yönetimi Çerçevesi

## Slide 19: Proje Paydaşları - Tarafları
Projeye dahil olan kişi veya kurumlar ;
Projenin tamamlanmasından veya uygulamaya alınması sonucunda , olumlu veya olumsuz etkilenecek herkes’ dir.
Bu kapsama
  Proje sponsoru ve proje ekibi,
  Destek personeli
  Müşteriler
  Kullanıcılar
  Tedarikçiler
  Ve diğer tüm etkilenenler

## Slide 20: Proje Yönetiminde 9 Bilgi Alanı,
Bilgi alanları Proje Yönetici’lerinin sonuca ulaşmak için gerçekleştirmek zorunda oldukları konulardır.
  Kapsam, zaman, maliyet, ve kalite ana bilgi alanları alanı proje amacını temsil eder .
  İnsan kaynakları, iletişim, risk, ve satın alma yönetimi ana bilgi alanı bu amaçlara nasıl ulaşılacağını tarif eder.
  Proje entegrasyon yönetimi bilgi alanı ise tüm diğer bilgi alanlarının bir arada gerçekleştirilmesini amaçlar.

## Slide 21: Proje Yönetimi Araçları ve Teknikleri
Project Yönetimi araçları ve teknikleri Proje Yönetici’lerinin ekiplerini farklı proje yönetimi bilgi alanlarında desteklemelerine yardımcı olurlar.
Örnek ;
  Proje Ofisi, tanımlama dokümanı, WBS(kapsam) – İAY
    WBS(Work Breakdown Structure=İAY), projenin ana iş kalemlerinin hiyerarşik biçimde proje kapsamını anlattığı bir dokümandır.
    WBS’ de yer almayan bir iş proje kapsamına dahil değildir
    WBS, proje yönetiminin en önemli araçlarından biridir, önem ve özen göstererek hazırlanmalıdır
    Başarısız bir WBS, etkisiz bir proje yönetiminin garantisidir
    Başarılı bir WBS, izleyen tüm planlama ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleşmesinin ön koşuludur.
  Gantt şemaları, network diyagramları, kritik yol analizi, kritik zincir planlama (zaman)
  Maliyet tahminleri ve Kazanılmış Değer Yönetimi (maliyet)

## Slide 22
Standart Proje Yönetimi ile pek çok kazanç elde edilebilir.
Daha iyi kontrol (finans, insan kaynakları vb.) sağlanabilir.
Müşteri İlişkileri geliştirilebilir.
Kısa geliştirme süreleri elde edilebilir.
Düşük maliyetler ve Yüksek kalite sağlanır.
Yüksek kar marjları ve verimlilik te artış gözlenir.
Daha iyi iç koordinasyon ortamı oluşur ve Çalışanların moralinin yüksek tutulması sağlanabilir.

## Slide 23
Kaynak: Savaş Şakar, 2007